CHAPTER 2 — SOFTWARE PROJECT PLANNING

50 Theory Questions (EN/VI) + Answers

- What is software project planning?
(Quản lý kế hoạch dự án phần mềm là gì?)
→ Answer: Defining what to build, who builds it, and when/how.
(Đáp án: Xác định làm gì, ai làm, khi nào và bằng cách nào.)

- Why is planning as important as coding?
(Vì sao lập kế hoạch quan trọng như viết code?)
→ Answer: It aligns goals, reduces uncertainty, and prevents rework.
(Đáp án: Căn chỉnh mục tiêu, giảm bất định, tránh làm lại.)

- Who are stakeholders?
(Ai là các bên liên quan?)
→ Answer: Anyone with an interest/influence in project success.
(Đáp án: Mọi người có lợi ích/ảnh hưởng đến thành công dự án.)

- Who are users?
(Ai là người dùng?)
→ Answer: People who actually use the software.
(Đáp án: Người trực tiếp sử dụng phần mềm.)

- Why must both stakeholders and users be consulted early?
(Vì sao cần tham vấn sớm cả stakeholder và user?)
→ Answer: To capture real needs and avoid wrong scope.
(Đáp án: Nắm đúng nhu cầu, tránh sai phạm vi.)

- What is a Vision and Scope document?
(Tài liệu Tầm nhìn & Phạm vi là gì?)
→ Answer: It states goals, features, boundaries (in/out).
(Đáp án: Nêu mục tiêu, tính năng, ranh giới (bao gồm/loại trừ).)

- What belongs in “Vision”?
(“Tầm nhìn” gồm gì?)
→ Answer: Business objectives and product direction.
(Đáp án: Mục tiêu kinh doanh và định hướng sản phẩm.)

- What belongs in “Scope”?
(“Phạm vi” gồm gì?)
→ Answer: In-scope features and out-of-scope exclusions.
(Đáp án: Tính năng trong phạm vi và những phần loại trừ.)

- What is a Statement of Work (SOW)?
(SOW là gì?)
→ Answer: A contract-like list of deliverables and milestones.
(Đáp án: Danh sách bàn giao và mốc tiến độ dạng hợp đồng.)

- What is a deliverable?
(Sản phẩm bàn giao là gì?)
→ Answer: A tangible outcome (doc, build, release) due at a milestone.
(Đáp án: Kết quả hữu hình cần bàn giao tại mốc.)

- Define a milestone.
(Định nghĩa mốc tiến độ.)
→ Answer: A significant checkpoint indicating progress.
(Đáp án: Điểm kiểm soát quan trọng thể hiện tiến độ.)

- What is a Work Breakdown Structure (WBS)?
(WBS là gì?)
→ Answer: A hierarchical decomposition of project work into tasks.
(Đáp án: Cây phân rã công việc thành các nhiệm vụ.)

- Why use WBS?
(Vì sao dùng WBS?)
→ Answer: To estimate, assign, track, and control work.
(Đáp án: Để ước lượng, giao việc, theo dõi, kiểm soát.)

- What makes a good task in WBS?
(Nhiệm vụ WBS tốt cần gì?)
→ Answer: Clear owner, definition of done, estimate, dependencies.
(Đáp án: Có người phụ trách, tiêu chí hoàn tất, ước lượng, phụ thuộc.)

- What is a resource plan?
(Kế hoạch nguồn lực là gì?)
→ Answer: Mapping people, tools, and materials to tasks.
(Đáp án: Gán nhân sự, công cụ, vật tư cho nhiệm vụ.)

- What is estimation?
(Ước lượng là gì?)
→ Answer: Predicting effort, duration, and cost.
(Đáp án: Dự đoán nỗ lực, thời lượng, chi phí.)

- Name two common estimation pitfalls.
(Kể hai lỗi ước lượng thường gặp.)
→ Answer: Optimism bias and missing tasks.
(Đáp án: Thiên lệch lạc quan và thiếu nhiệm vụ.)

- Why document assumptions in estimates?
(Vì sao ghi giả định khi ước lượng?)
→ Answer: To explain context, defend numbers, and manage change.
(Đáp án: Làm rõ bối cảnh, bảo vệ con số, quản lý thay đổi.)

- What is a risk?
(Rủi ro là gì?)
→ Answer: An uncertain event that may impact objectives.
(Đáp án: Sự kiện bất định có thể ảnh hưởng mục tiêu.)

- What is risk exposure?
(Phơi nhiễm rủi ro là gì?)
→ Answer: Probability × Impact.
(Đáp án: Xác suất × Tác động.)

- What is a mitigation strategy?
(Chiến lược giảm thiểu là gì?)
→ Answer: Actions to lower probability or impact.
(Đáp án: Biện pháp giảm xác suất hoặc tác động.)

- What is a contingency plan?
(Kế hoạch dự phòng là gì?)
→ Answer: Actions executed if the risk occurs.
(Đáp án: Biện pháp thực hiện khi rủi ro xảy ra.)

- Why create a communication plan?
(Vì sao tạo kế hoạch truyền thông?)
→ Answer: To define what/when/how/who for information sharing.
(Đáp án: Xác định gì/khi nào/cách nào/ai chia sẻ thông tin.)

- What is a responsibility assignment matrix (e.g., RACI)?
(Bảng phân công trách nhiệm (RACI) là gì?)
→ Answer: It clarifies who is Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
(Đáp án: Làm rõ vai trò R-A-C-I cho từng hạng mục.)

- What is scope creep?
(Phình to phạm vi là gì?)
→ Answer: Uncontrolled growth of requirements.
(Đáp án: Mở rộng yêu cầu không kiểm soát.)

- How do you control scope creep?
(Làm sao kiểm soát phình phạm vi?)
→ Answer: Change control process and stakeholder approval.
(Đáp án: Quy trình kiểm soát thay đổi và phê duyệt.)

- What is a change control board (CCB)?
(Hội đồng kiểm soát thay đổi là gì?)
→ Answer: A group that evaluates and approves/rejects changes.
(Đáp án: Nhóm đánh giá và duyệt/từ chối thay đổi.)

- Why baseline the plan?
(Vì sao cần “đóng băng” kế hoạch (baseline)?)
→ Answer: To compare actuals vs. planned and manage variance.
(Đáp án: So sánh thực tế với kế hoạch, quản lý sai lệch.)

- What is a schedule baseline?
(Lịch cơ sở là gì?)
→ Answer: The approved version of the schedule.
(Đáp án: Phiên bản lịch đã được phê duyệt.)

- What is a cost baseline?
(Chi phí cơ sở là gì?)
→ Answer: The approved budget over time.
(Đáp án: Ngân sách được phê duyệt theo thời gian.)

- What is a staffing plan?
(Kế hoạch nhân sự là gì?)
→ Answer: Timeline of roles/people needed across phases.
(Đáp án: Dòng thời gian nhu cầu vai trò/nhân sự theo giai đoạn.)

- Why run a project kickoff?
(Vì sao tổ chức họp khởi động dự án?)
→ Answer: Align expectations, roles, process, and timelines.
(Đáp án: Đồng bộ kỳ vọng, vai trò, quy trình, mốc thời gian.)

- What is feasibility analysis?
(Phân tích khả thi là gì?)
→ Answer: Assessing technical, schedule, and economic viability.
(Đáp án: Đánh giá tính kỹ thuật, tiến độ, kinh tế.)

- What is a dependency?
(Phụ thuộc là gì?)
→ Answer: A relationship where a task needs another to start/finish.
(Đáp án: Quan hệ nhiệm vụ cần nhiệm vụ khác bắt đầu/kết thúc.)

- What is a constraint?
(Ràng buộc là gì?)
→ Answer: A limiting factor (time, budget, technology).
(Đáp án: Yếu tố hạn chế như thời gian, ngân sách, công nghệ.)

- What is an assumption?
(Giả định là gì?)
→ Answer: Something believed true for planning but unproven.
(Đáp án: Điều giả định đúng để lập kế hoạch nhưng chưa kiểm chứng.)

- Why track assumptions and constraints?
(Vì sao theo dõi giả định/ràng buộc?)
→ Answer: They drive estimates and risk; changes affect plans.
(Đáp án: Chúng chi phối ước lượng/rủi ro; thay đổi sẽ ảnh hưởng kế hoạch.)

- What is a quality plan?
(Kế hoạch chất lượng là gì?)
→ Answer: Standards, reviews, and testing methods to meet quality.
(Đáp án: Tiêu chuẩn, hoạt động review và kiểm thử để đạt chất lượng.)

- Why include metrics in planning?
(Vì sao đưa chỉ số vào kế hoạch?)
→ Answer: To measure progress and predict outcomes.
(Đáp án: Đo lường tiến độ và dự báo kết quả.)

- What is the role of prototypes in planning?
(Vai trò prototype trong lập kế hoạch?)
→ Answer: Reduce uncertainty and validate requirements.
(Đáp án: Giảm bất định, xác thực yêu cầu.)

- How do buffers help schedules?
(Buffer giúp lịch thế nào?)
→ Answer: Absorb variability and protect milestones.
(Đáp án: Hấp thụ biến động, bảo vệ mốc.)

- What documents should be version-controlled?
(Tài liệu nào cần quản lý phiên bản?)
→ Answer: Vision & Scope, SOW, WBS, plan, specs, test plans.
(Đáp án: Vision & Scope, SOW, WBS, kế hoạch, đặc tả, kế hoạch test.)

- What is the benefit of a single source of truth?
(Lợi ích “một nguồn sự thật” là gì?)
→ Answer: Prevents conflicting information.
(Đáp án: Tránh thông tin mâu thuẫn.)

- How often should plans be revisited?
(Nên rà soát kế hoạch bao lâu một lần?)
→ Answer: Regularly (e.g., weekly) or at major changes.
(Đáp án: Định kỳ (vd: hàng tuần) hoặc khi có thay đổi lớn.)

- What is progressive elaboration?
(“Mở rộng dần” là gì?)
→ Answer: Refining the plan as more details emerge.
(Đáp án: Tinh chỉnh kế hoạch khi có thêm chi tiết.)

- Why align plan with organizational strategy?
(Vì sao căn kế hoạch với chiến lược tổ chức?)
→ Answer: To secure support and resources.
(Đáp án: Để nhận được ủng hộ và nguồn lực.)

- What is a planning anti-pattern?
(Một phản mẫu trong lập kế hoạch là gì?)
→ Answer: Fixing dates before estimating effort (“date-driven”).
(Đáp án: Ấn định ngày trước khi ước lượng (bị “kéo bởi ngày”).)

- How do you make estimates credible?
(Làm sao khiến ước lượng đáng tin?)
→ Answer: Use WBS, historical data, assumptions, and review.
(Đáp án: Dựa WBS, dữ liệu lịch sử, giả định, và review.)

- What is the main output of planning?
(Đầu ra chính của lập kế hoạch là gì?)
→ Answer: An approved, baselined project plan.
(Đáp án: Kế hoạch dự án được phê duyệt và đóng băng.)

- What is the core benefit of good planning?
(Lợi ích cốt lõi của kế hoạch tốt là gì?)
→ Answer: Predictable delivery of value within constraints.
(Đáp án: Bàn giao giá trị có thể dự đoán trong các ràng buộc.)

📘 CHAPTER 2 – SOFTWARE PROJECT PLANNING

📖 Reading Passage (English)

In any successful software project, careful planning is just as important as technical skill. Software project planning is the process of defining what the team will build, who will build it, and how long it will take. Unfortunately, many teams skip proper planning because they feel pressured to start coding quickly. As a result, they often face confusion, changing requirements, and missed deadlines later on.

The planning process begins with identifying stakeholders and users. Stakeholders are people who have an interest in the project’s success, such as managers or investors. Users are the people who will actually use the software. Both groups must be consulted early to ensure that the project addresses real needs. A vision and scope document is created to summarize these needs, outline features, and define what is included or excluded from the project.

Once the vision and scope are clear, the project manager prepares a project plan. This includes the statement of work (SOW), which lists all deliverables and milestones; a resource list, which specifies people, tools, and materials needed; and a work breakdown structure (WBS), which divides the entire project into manageable tasks. Each task is then assigned to the right person based on their skills and availability.

Estimation is another crucial part of planning. The project manager must predict how much effort and time each task will take. Good estimation prevents overcommitment and unrealistic deadlines. Risk planning also happens during this phase: the team identifies potential problems, estimates their likelihood and impact, and develops mitigation strategies to reduce the chance of failure.

Finally, a complete project plan acts as a roadmap for the entire team. It ensures that everyone understands their responsibilities and deadlines. Planning does not eliminate uncertainty, but it significantly reduces it. A well-planned project creates confidence, aligns goals among team members, and greatly increases the chance of delivering high-quality software on time and within budget.

🇻🇳 Bản dịch tiếng Việt

Trong bất kỳ dự án phần mềm thành công nào, việc lên kế hoạch cẩn thận quan trọng không kém kỹ năng kỹ thuật. Lập kế hoạch dự án phần mềm là quá trình xác định nhóm sẽ xây dựng gì, ai sẽ xây dựng, và mất bao lâu để hoàn thành. Đáng tiếc, nhiều nhóm bỏ qua giai đoạn này vì áp lực phải bắt đầu lập trình sớm. Hậu quả là họ thường gặp rắc rối, thay đổi yêu cầu và trễ tiến độ sau đó.

Quá trình lập kế hoạch bắt đầu bằng việc xác định các bên liên quan (stakeholders) và người dùng (users). Bên liên quan là những người có lợi ích trong thành công của dự án như quản lý hoặc nhà đầu tư. Người dùng là những người sẽ trực tiếp sử dụng phần mềm. Cả hai nhóm cần được tham khảo sớm để đảm bảo dự án đáp ứng đúng nhu cầu thực tế. Một tài liệu Tầm nhìn và Phạm vi (Vision and Scope Document) được tạo ra để tóm tắt các nhu cầu này, liệt kê tính năng và xác định phạm vi bao gồm hoặc loại trừ.

Khi tầm nhìn và phạm vi đã rõ, người quản lý dự án sẽ chuẩn bị kế hoạch dự án (Project Plan). Tài liệu này bao gồm Bản mô tả công việc (SOW) liệt kê sản phẩm bàn giao và mốc tiến độ; Danh sách nguồn lực (Resource List) nêu rõ nhân sự, công cụ và thiết bị cần thiết; và Cấu trúc phân rã công việc (WBS) chia toàn bộ dự án thành các nhiệm vụ nhỏ dễ quản lý. Mỗi nhiệm vụ được giao cho người phù hợp theo kỹ năng và thời gian rảnh.

Ước lượng (Estimation) cũng là phần cực kỳ quan trọng. Quản lý dự án phải dự đoán lượng nỗ lực (effort) và thời gian (time) cho từng nhiệm vụ. Ước lượng tốt giúp tránh cam kết quá mức và thời hạn phi thực tế. Ngoài ra, giai đoạn này cũng bao gồm kế hoạch rủi ro (Risk Plan): nhóm xác định rủi ro tiềm ẩn, đánh giá xác suất và tác động, đồng thời xây dựng chiến lược giảm thiểu (Mitigation Strategy).

Cuối cùng, kế hoạch dự án hoàn chỉnh là bản đồ cho cả nhóm. Nó đảm bảo mọi người hiểu trách nhiệm và thời hạn của mình. Lập kế hoạch không thể loại bỏ mọi rủi ro, nhưng có thể giảm đáng kể sự bất định. Một dự án được lập kế hoạch tốt tạo ra sự tự tin, thống nhất mục tiêu và tăng đáng kể khả năng bàn giao phần mềm chất lượng đúng hạn, đúng ngân sách.

| # | Question (English) | Question (Vietnamese) | Answer (English) | Đáp án (Tiếng Việt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | What is software project planning? | Lập kế hoạch dự án phần mềm là gì? | The process of defining what, who, and how long for a project. | Quá trình xác định nội dung, người thực hiện và thời gian của dự án. |
| 2 | Why do many teams skip planning? | Vì sao nhiều nhóm bỏ qua việc lập kế hoạch? | Because they feel pressured to start coding quickly. | Vì họ chịu áp lực phải bắt đầu lập trình sớm. |
| 3 | What are the consequences of skipping planning? | Hậu quả của việc bỏ qua lập kế hoạch là gì? | Confusion, changing requirements, and missed deadlines. | Dẫn đến rối loạn, thay đổi yêu cầu và trễ tiến độ. |
| 4 | Who are stakeholders? | Ai là các bên liên quan (stakeholders)? | People with an interest in the project’s success. | Những người có lợi ích trong thành công của dự án. |
| 5 | Who are users? | Ai là người dùng (users)? | People who actually use the software. | Người trực tiếp sử dụng phần mềm. |
| 6 | Why is consulting both groups important? | Vì sao cần tham khảo cả hai nhóm? | To ensure the project meets real needs. | Để đảm bảo dự án đáp ứng nhu cầu thực tế. |
| 7 | What is a Vision and Scope Document? | Tài liệu Vision and Scope là gì? | A summary of goals, features, and project boundaries. | Tài liệu tóm tắt mục tiêu, tính năng và phạm vi dự án. |
| 8 | What does the project plan include? | Kế hoạch dự án bao gồm gì? | SOW, resource list, and WBS. | Bản mô tả công việc, danh sách nguồn lực và cấu trúc công việc. |
| 9 | What is the Statement of Work (SOW)? | Statement of Work là gì? | A list of all deliverables and milestones. | Danh sách các sản phẩm bàn giao và mốc tiến độ. |
| 10 | What is the Resource List? | Danh sách nguồn lực là gì? | A list of people, tools, and materials needed. | Danh sách nhân sự, công cụ và vật tư cần thiết. |
| 11 | What does WBS stand for? | WBS viết tắt của gì? | Work Breakdown Structure. | Cấu trúc phân rã công việc. |
| 12 | What is the purpose of WBS? | Mục đích của WBS là gì? | To divide the project into manageable tasks. | Chia dự án thành các nhiệm vụ nhỏ dễ quản lý. |
| 13 | Who assigns tasks in a project? | Ai là người giao nhiệm vụ trong dự án? | The project manager. | Quản lý dự án. |
| 14 | On what basis are tasks assigned? | Nhiệm vụ được giao dựa trên điều gì? | Skills and availability of team members. | Dựa vào kỹ năng và thời gian rảnh của thành viên. |
| 15 | What is estimation? | Ước lượng là gì? | Predicting effort and time needed for tasks. | Dự đoán nỗ lực và thời gian cần cho từng nhiệm vụ. |
| 16 | Why is estimation important? | Vì sao ước lượng quan trọng? | It prevents overcommitment and unrealistic deadlines. | Giúp tránh cam kết quá mức và hạn chót phi thực tế. |
| 17 | What is a risk plan? | Risk plan là gì? | A list of possible risks and mitigation strategies. | Danh sách rủi ro có thể xảy ra và cách giảm thiểu. |
| 18 | What is a mitigation strategy? | Mitigation strategy là gì? | Actions to reduce risk impact or likelihood. | Biện pháp giảm thiểu tác động hoặc xác suất rủi ro. |
| 19 | What happens when estimation is poor? | Điều gì xảy ra khi ước lượng kém? | The project faces delays and stress. | Dự án bị trễ và gây áp lực cho nhóm. |
| 20 | Why is early planning beneficial? | Vì sao lập kế hoạch sớm có lợi? | It aligns team goals and builds confidence. | Giúp thống nhất mục tiêu và tạo niềm tin. |
| 21 | What is the project manager’s main role? | Vai trò chính của quản lý dự án là gì? | To plan, organize, and guide the team. | Lên kế hoạch, tổ chức và dẫn dắt nhóm. |
| 22 | What does a complete plan act as? | Một kế hoạch hoàn chỉnh đóng vai trò gì? | A roadmap for the entire team. | Là bản đồ định hướng cho cả nhóm. |
| 23 | Does planning remove all risk? | Lập kế hoạch có loại bỏ hết rủi ro không? | No, but it reduces uncertainty. | Không, nhưng giúp giảm đáng kể sự bất định. |
| 24 | What does good planning increase? | Lập kế hoạch tốt giúp tăng điều gì? | The chance of success and quality delivery. | Tăng khả năng thành công và chất lượng bàn giao. |
| 25 | Why should planning include both people and process? | Vì sao kế hoạch phải bao gồm cả người và quy trình? | Because both affect project success. | Vì cả hai đều ảnh hưởng đến thành công dự án. |
| 26 | What happens if stakeholders are ignored? | Nếu bỏ qua bên liên quan sẽ ra sao? | The project may fail to meet expectations. | Dự án có thể không đáp ứng được kỳ vọng. |
| 27 | Why are clear roles important? | Vì sao vai trò rõ ràng quan trọng? | They prevent overlap and confusion. | Giúp tránh chồng chéo và nhầm lẫn. |
| 28 | What is one benefit of a written plan? | Lợi ích của kế hoạch được ghi chép là gì? | Everyone can refer to it anytime. | Mọi người có thể tham khảo bất cứ lúc nào. |
| 29 | How can planning reduce stress? | Lập kế hoạch giúp giảm căng thẳng thế nào? | By making responsibilities clear. | Bằng cách làm rõ trách nhiệm từng người. |
| 30 | What is a milestone? | Milestone là gì? | A significant event marking project progress. | Mốc quan trọng thể hiện tiến độ dự án. |
| 31 | What helps avoid changing requirements? | Điều gì giúp tránh thay đổi yêu cầu? | Early stakeholder discussion. | Thảo luận sớm với các bên liên quan. |
| 32 | What happens if resources are not planned? | Nếu không lên kế hoạch nguồn lực thì sao? | Delays or resource shortages occur. | Sẽ xảy ra chậm tiến độ hoặc thiếu nhân lực. |
| 33 | What does a good project plan build among team members? | Kế hoạch tốt giúp xây dựng điều gì trong nhóm? | Cooperation and trust. | Sự hợp tác và tin tưởng. |
| 34 | Why must each deliverable be defined? | Vì sao mỗi sản phẩm bàn giao phải được xác định rõ? | To track progress and accountability. | Để theo dõi tiến độ và trách nhiệm. |
| 35 | What is the relationship between planning and estimation? | Mối quan hệ giữa kế hoạch và ước lượng là gì? | Estimation is part of planning. | Ước lượng là một phần của lập kế hoạch. |
| 36 | What do deadlines represent? | Hạn chót thể hiện điều gì? | Time goals for completing tasks. | Mục tiêu thời gian hoàn thành nhiệm vụ. |
| 37 | Why must risks be prioritized? | Vì sao rủi ro cần được ưu tiên xử lý? | To focus on the most critical ones. | Để tập trung vào những rủi ro nghiêm trọng nhất. |
| 38 | What makes a project plan realistic? | Điều gì khiến kế hoạch thực tế? | Accurate estimates and achievable goals. | Ước lượng chính xác và mục tiêu khả thi. |
| 39 | What is the main benefit of project planning overall? | Lợi ích chính của lập kế hoạch dự án là gì? | Predictability and reduced uncertainty. | Dự đoán được tiến độ và giảm rủi ro. |
| 40 | What is the central message of the passage? | Thông điệp chính của đoạn văn là gì? | Careful planning leads to project success. | Lập kế hoạch cẩn thận là chìa khóa thành công của dự án. |